Antecedentes y resumen del problema

El equipo de Agua Para el Pueblo pidió una reunión con la Dra. Mirna Argueta del SANAA para hablar de las posibilidades para tratar el agua incrustante de las dos fuentes que abastecen la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara. APP ya tenía listo el diseño y presupuesto preliminares para la planta potabilizadora para la fuente Piedras Amarillas, a los que sólo les faltaba la solución del problema del agua incrustante. Se había asumido que esta parte sería un proceso principalmente químico, así que no ocuparía un mayor espacio en la planta ni aumentaría significativamente el presupuesto constructivo del proyecto. Sin embargo, tanto la alcaldía de Las Vegas como los ingenieros del SANAA que habían realizado estudios anteriores de ese sistema de agua están de acuerdo en que el mayor problema que tiene ese sistema es el sarro que forma en la tubería, ya que los eventos de turbiedad alta son infrecuentes. La incrustación hace necesario el reemplazo frecuente de tubos para mantener el abastecimiento de agua a la ciudad. Por eso, se deseaba un plan concreto para desarrollar la solución de este problema antes de entregar el estudio/diseño a la alcaldía de Las Vegas.

La hipótesis actual es que el sarro que se presenta en la tubería de Las Vegas tiene como base el carbonato de calcio, el cual está sobresaturado en el agua debido a la influencia de la geología de caliza. El carbonato de calcio se precipita al equilibrar con la temperatura ambiental de la superficie. Se sabe que este problema se presenta sólo en ciertas épocas durante el año, porque los resultados del laboratorio de las muestras físicas/químicas demuestran que hay épocas en las que el pH está menor de 7, mientras las en épocas más críticas se ha medido el pH hasta 8.2.

La solución propuesta por el estudio del SANAA es usar una dosis de sulfato de aluminio suficiente para bajar el índice de Langelier (una medida de la potencial que tiene el carbonato de calcio de precipitar y formar el sarro sólido) hasta 0.00. El sulfato de aluminio acta como ácido cuando está disuelto en agua debido a las varias especias de hidróxido de aluminio que se forman, con el número de equivalentes por litro dependiendo en el pH final de la solución. De esta manera, con una dosis suficiente, se puede bajar el pH del agua hasta un punto en que todo el carbonato se ha convertido en bicarbonato, de tal manera que ya no está sobresaturado el carbonato de calcio.

Una prueba realizada con agua cruda de la fuente Piedras Amarillas en septiembre de 2007 mostró que con una dosis de 15 mg/L (la óptima para tratar la turbiedad para dos de las tres muestras probadas, según pruebas de jarra) se redujo el índice de Langelier hasta 0.00. El índice inicial era 0.6. La adición del sulfato de aluminio bajó el pH de 8.18 hasta 7.6.

Sin embargo, hay varios factores variables que pueden influir la cantidad de ácido que se necesita agregar para evitar la precipitación del carbonato de calcio en las líneas después de la planta. Estos incluyen el pH del agua cruda y el nivel de sobresaturación del mineral, la temperatura que alcanza el agua antes de llegar a las casas, y la capacidad buffer del agua al pH relevante. Además, generalmente una dosis ligeramente alta para una dada turbiedad impide la coagulación, así que mantener la misma dosis de sulfato de aluminio constante en el rango de la dosis óptima no es una solución ideal, tanto por la necesitad de ajustar la cantidad de ácido agregada como por los cambios en la turbiedad del agua cruda. Según la teoría convencional, con agua como la de Las Vegas con alcalinidad alta, debe haber la posibilidad de agregar una dosis mucha mas alta que la óptima y lograr todavía buena coagulación, aprovechando un mecanismo distinto que se puede imaginar como “atrapamiento de partículas en un precipitado de hidróxido de aluminio”. No obstante, hay debate sobre los dos fenómenos – la disminución de rendimiento con una dosis ligeramente alta, y el cambio de mecanismo de coagulación con las dosis mucho mayores. Se queda el trabajo de investigar la factibilidad de aplicar una dosis de sulfato de aluminio mayor que la que se necesita para eliminar la turbiedad. En cualquier caso, los químicos son un gasto operacional significativo y la meta es solucionar el problema de la manera más segura y económica.

Para casos en que la cantidad de ácido necesitada supera la dosis de sulfato de aluminio óptima para coagulación, otra opción sería agregar otro ácido que no tiene efecto en el proceso de coagulación.

Aparte de agregar la cantidad de ácido, que sea sulfato de aluminio u otro, necesitada para bajar el pH hasta que no esté sobresaturado el carbonato de calcio, otra opción considerada es precipitar el mineral en la planta para que no se precipite en los tubos después. La meta es eliminar la concentración alta de calcio, o sea, ablandar el agua. Esta opción ocuparía un método para desechar los sólidos residuales del proceso de precipitación.

Uno de los retos principales con cualquiera solución será desarrollar los métodos de monitoreo y control de la dosis. Durante la operación de la planta, habrá que saber cuánto químico se necesita agregar para eliminar el carácter incrustante del agua, aún mientras están cambiando las características de la entrada y la dosis de coagulante necesitada para tratar la turbiedad. El problema es que las características del agua incrustante son invisibles. Se necesitará medidas e indicadores que se puedan observar fácilmente en la planta, y métodos de regular en respuesta las dosis de químicos.

Otro aspecto del problema que se debe tener en cuenta es el efecto de la desinfección con hipoclorito de calcio, el cual incrementa la concentración de calcio y agrava el problema de la sobresaturación del carbonato de calcio. Cualquiera solución que se use necesitará superar este efecto también.

Reunión en la oficina del SANAA, 10:00 AM, 26 septiembre de 2012

Personas presentes: Dra. Mirna Argueta; Ing. Pedro Ortiz; Ing. Pedro Ortiz, hijo; Lic. Gilberto Arturo; Ing. Minty Nuñez; Ing. Santiago García; Ing. Andrew Hart

Representantes del equipo de Agua Para el Pueblo llegaron a la oficina del SANAA para ponerse de acuerdo sobre cuáles opciones existen para tratar el agua incrustante de Las Vegas.

La solución para el problema del agua incrustante de Las Vegas es muy significativa porque no es el único caso en que se presenta. El ingeniero Ortiz mencionó que el mismo problema existe en Victoria, Yoro y en la fuente superficial de Villanueva, MDC.

En esta reunión no se discutieron los detalles técnicos del problema a fondo. La Dra. Argueta inicialmente hizo claro que el SANAA no endorsaría una solución que no incluía un floculador con un gradiente descendente porque eso era parte de la prueba de jarra que realizó el SANAA anteriormente cuando comprobaron que el problema se podía solucionar sólo con sulfato de aluminio en algunos casos. Sin embargo, cuando se acabó la reunión todos se habían puesto de acuerdo de que el diseño del floculador no era un factor importante de este problema químico. Ella mencionó que el ácido que se usa en aplicaciones de potabilización de agua comúnmente es ácido cítrico de grado alimentario.

Reconociendo que éste es un problema más complejo que sólo la remoción de la turbiedad, La Dra. Argueta creía que para ser una solución exitosa la planta de Las Vegas necesitaría operadores/técnicos más calificados que en otras plantas, con un programa extendido para capacitarlos. Además, cree la solución se va a tener que desarrollar durante tiempo trabajando en la planta después de la construcción, ya que la planta será la mejor herramienta para realizar investigaciones y probar las ideas. Se necesitará mayor equipo de laboratorio para observar el pH y la conductividad eléctrica con regularidad.

Reunión en la oficina de APP, 12:00 PM, 26 septiembre de 2012

Personas presentes: Jacobo Nuñez; Lic. Gilberto Arturo; Ing. Minty Nuñez; Ing. Santiago García; Ing. Andrew Hart

Reflexionando en la probabilidad de que este problema tenga retos imprevistos, empezamos a pensar en el rumbo para desarrollar una solución sostenible. Bajo la asunción de que se necesitaría tiempo trabajando en la planta para perfeccionar los procedimientos de operación y que esto necesitaría un ingeniero ambiental por la duración de las investigaciones, parece que será necesario un convenio con la alcaldía que considera este gasto adicional.

Mientras tanto, Drew, con el apoyo del equipo de Cornell, creará un modelo químico para analizar la factibilidad de las posibles soluciones. También buscaremos cotizaciones para químicos para identificar la solución más económica.

Sería prudente hacer una prueba para comprobar que el mineral que se deposita en los tubos de Las Vegas es, de hecho, carbonato de calcio.